**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории**

**Туруханского района» за 2017 год.**

1. **Общая часть**

Муниципальная программа Туруханского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Туруханского района» (далее – Программа) была разработана на основании постановления администрации Туруханского района от 18.07.2013 № 1067-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского района, их формировании и реализации»

Целью разработки муниципальной программы является повышение эффективности, улучшение качества, обеспечение надежности и доступности производимых для потребителей коммунальных и жилищных услуг, обеспечение повышения их энергетической эффективности на территории Туруханского района.

Задачи муниципальной программы:

1. Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

2. Создание условий для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

3. Приведение жилого фонда в соответствие экологическим характеристикам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам и правилам пожарной безопасности;

4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства;

5. Реконструкция и техническое перевооружение полностью выработавших свой ресурс, экономически неэффективных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района;

6. Обеспечение условий реализации муниципальной программы;

В программу входят следующие подпрограммы:

- «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

- «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Организация проведения капитального ремонта жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Туруханского района»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Туруханском районе»;

- «Обеспечение населения чистой питьевой водой»;

- «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

Программа утверждена постановлением администрации Туруханского района от 11.11.2013 № 1606-п.

Внесение изменений в программу постановлением администрации Туруханского района:от 26.04.2017 № 603-п, от 25.07.2017 № 1069-п, от 25.10.2017 № 1982-п, от 05.12.2017 № 2909-п, от 21.12.2017 № 3176-п,

Источником финансирования мероприятий программы являются средства районного и краевого бюджета.

Ответственным исполнителемявляется:Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Туруханского района.

Соисполнители в 2017 году отсутствовали.

1. **Информация о реализации программы**
2. **информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.**

В ходе реализации программы в отчетном году планировалось достижение следующих результатов:

реконструкция и техническое перевооружение полностью выработавших свой ресурс, экономически неэффективных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района;

строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства;

создание условий для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение условий реализации программы;

В ходе реализации программы в отчетном году достигнуты следующие результаты:

созданы условия для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ;

проведен ремонт жилищного фонда района;

выполнены работы по проектированию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

обеспечены условия реализации программы.

1. **сведения о достижении значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.**

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

1. **информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения.**

Информация о целевых показателях и показателях результативности предоставлена в приложении №1 к годовому отчету в разрезе подпрограмм.

1. **результаты реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин).**

В результате реализации Программы в отчетном году выполнены мероприятия четырех подпрограмм:

- «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Организация проведения капитального ремонта жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Туруханского района»;

- «Обеспечение населения чистой питьевой водой»;

- «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

Результатом реализации мероприятий стало улучшение отрасли ЖКХ в Туруханском районе, а также улучшение качества жизни населения.

Мероприятие «Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» не выполнено в связи с отсутствием заявок при проведении торгов.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Туруханском районе» не исполнялась в с вязи с отсутствием финансирования на отчетный год.

Не полное освоение средств по подпрограмме «Организация проведения капитального ремонта жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Туруханского района» произошло в результате экономии на торгах.

Не полное освоение средств по подпрограмме «Обеспечение населения чистой питьевой водой» произошло в результате экономии на торгах.

Не полное освоение средств по подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» произошло в результате экономии по торгам, кредиторской задолженности по причине отсутствия финансирования из районного бюджета, экономии по расходам Управления ЖКХ и строительства администрации Туруханского района.

1. **анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию).**

Нереализация отдельных мероприятий программы негативно влияет на общее состояние коммунальной сферы в Туруханском районе. Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на поддержку коммунальной сферы в Туруханском районе.

Программа в 2017 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

На реализацию муниципальной программы существенное влияние оказывает ухудшение внешне- и внутриэкономической конъюнктуры (в значительной части в результате усложнения геополитической обстановки, в том числе в условиях режима наложенных на Российскую Федерацию санкций, снижения и нестабильности цен на энергоносители).

Этот фактор несет в себе риск снижения эффективности реализации как отдельных подпрограмм муниципальной программы, так и целей и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программы.

1. [**информация**](file:///Z:\УПРАВЛЕНИЕ%20ДЕЛАМИ\УПРАВЛЕНИЕ%20ДЕЛАМИ%202016\Управление%20экономики\1037-п%20порядок%20по%20программам\1037-п%20Постановление%20%20%202016%20%2010%20%2017.docx#P2092) **об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)**

Подробная информация об использовании бюджетных ассигнований с расшифровкой по главным распорядителям и по годам реализации представлена в приложении № 2 к годовому отчету.

1. [**информация**](file:///Z:\УПРАВЛЕНИЕ%20ДЕЛАМИ\УПРАВЛЕНИЕ%20ДЕЛАМИ%202016\Управление%20экономики\1037-п%20порядок%20по%20программам\1037-п%20Постановление%20%20%202016%20%2010%20%2017.docx#P2421) **об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений**

Информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении № 3 к годовому отчету.

1. [**информация**](file:///Z:\УПРАВЛЕНИЕ%20ДЕЛАМИ\УПРАВЛЕНИЕ%20ДЕЛАМИ%202016\Управление%20экономики\1037-п%20порядок%20по%20программам\1037-п%20Постановление%20%20%202016%20%2010%20%2017.docx#P2792) **по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу**

[Информация](file:///Z:\УПРАВЛЕНИЕ%20ДЕЛАМИ\УПРАВЛЕНИЕ%20ДЕЛАМИ%202016\Управление%20экономики\1037-п%20порядок%20по%20программам\1037-п%20Постановление%20%20%202016%20%2010%20%2017.docx#P2792) по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу представлена в приложении 4 к годовому отчету.

1. **информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы.**

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы не предусмотрены.

1. [**информация**](file:///Z:\УПРАВЛЕНИЕ%20ДЕЛАМИ\УПРАВЛЕНИЕ%20ДЕЛАМИ%202016\Управление%20экономики\1037-п%20порядок%20по%20программам\1037-п%20Постановление%20%20%202016%20%2010%20%2017.docx#P3499) **о планируемых и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий**

Муниципальные задания не используются.

1. **конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.**

Исполнение целевых показателей программы и показателей результативности по каждой из подпрограмм приведено в приложении № 1 к настоящему отчету.

1. **Результаты оценки эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы позволила определить уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности программы, а так же конечных ее результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществлялась с использованием следующих критериев:

1. полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы;

2. степень достижения целевых индикаторов программы;

3. степень достижения показателей результативности программы.

По всем критериям эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае, если значение составляет не менее 0,9 баллов;

- средней, в случае, если значение составляет не менее 0,8 баллов;

- удовлетворительной, в случае, если значение составляет не менее 0,7 баллов.

Расчет эффективности реализации программы приведен в приложениях №№ 5 - 8.

По результатам расчетов, проведенных на основе различных указанных критериев итогов реализации программы, достигнутый уровень эффективности реализации программы оценивается на высоком уровне – 0,97 балла

Рассмотрим эффективность программы по критериям:

1. Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы составила 0,99 балла;

2. Степень достижения целевых показателей программы – 0,94 балла;

3. Степень достижения показателей результативности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы 0,99 балла.

Такая оценка, в совокупности с указанными в настоящем отчете итогами реализации программы, позволяет сделать вывод, что по итогам 2017 года программа реализовывалась успешно.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, предусматривающих решение вопросов как экологического, так и социального развития территории.

Заместитель Главы Туруханского района -

руководитель Управления ЖКХ и строительства А.Л.Арзамазов

Исполнитель: А.Н. Иванов

8 39190 4 45 17