**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы Туруханского района «Развитие транспортной системы и связи Туруханского района»**

**в 2017 году**

1. **Общая часть**

Муниципальная программа Туруханского района «Развитие транспортной системы и связи Туруханского района» (далее – Программа) разработана на основании постановления администрации Туруханского района от 18.07.2013 № 1067-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского района, их формирования и реализации» и распоряжения администрации Туруханского района от 20.08.2013 № 413-р.

Основными целями Программы являются:

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
2. Повышение доступности транспортных услуг;
3. Повышение безопасности дорожного движения;
4. Развитие телекоммуникационных услуг на территории района.

Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог;
2. Удовлетворение потребности населения в перевозках;
3. Обеспечение безопасности участников дорожного движения;
4. Обеспечение доступности внутризоновой, междугородней и международной связи и модернизация существующей телефонной сети.

Для решения поставленных задач разработаны и включены в Программу четыре подпрограммы:

1. Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Туруханского района.
2. Организация транспортного обслуживания на территории Туруханского района.
3. Безопасность дорожного движения в Туруханском районе.
4. Развитие связи на территории Туруханского района.

Реализация отдельный мероприятий Программой не предусмотрена.

Ответственным исполнителем Программы является администрация Туруханского района; соисполнителем – территориальное управление администрации Туруханского района, управление ЖКХ и строительства администрации Туруханского района, Управление образования Администрации Туруханского района.

1. **Информация о реализации программы**
2. **Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние**

В ходе реализации программы в отчетном году планировалось достижение следующих результатов:

приведение технического состояния дорог и объектов улично-дорожной сети нормативным требованиям;

поддержание транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка;

постановка на кадастровый учет автомобильной дороги с. Туруханск – д. Селиваниха;

формирование доступного уровня тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки, путем субсидирования до 70% затрат;

осуществление речных перевозок на территории района;

материально-техническое обеспечение системы организации дорожного движения и повышения безопасности дорожных условий;

доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи;

создание условий для обеспечения жителей 6 населённых пунктов района услугами связи.

Фактически достигнутые результаты:

техническое состояния дорог и объектов улично-дорожной сети приведены нормативным требованиям;

осуществлена поддержка транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка;

поддержан доступный уровень тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки;

выполнено материально-техническое обеспечение системы организации дорожного движения, что способствовало повышению безопасности дорожных условий;

обеспечен доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в 8 населенных пунктах района;

созданы условий для обеспечения жителей 6 населённых пунктов района услугами связи.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты**

Сведения о достижении значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

1. **Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы,**

**и фактически достигнутые значения показателей**

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

1. **Результаты реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин)**

В результате реализации Программы в отчетном году выполнены мероприятия четырех подпрограмм:

1. Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Туруханского района;
2. Организация транспортного обслуживания на территории Туруханского района;
3. Безопасность дорожного движения в Туруханском районе;
4. Развитие телефонной связи на территории Туруханского района.

Реализация подпрограммы «Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Туруханского района» позволила привести техническое состояние дорог и объектов улично-дорожной сети нормативным требованиям, а также поддержать транспортное сообщение между островной и материковой частью г. Игарка.

Не в полном объеме выполнены работы по постановке на кадастровый учет автомобильной дороги с. Туруханск – д. Селиваниха в силу выявленных двух земельных участков, выходящих на автомобильную дорогу и требующих инвентаризации. В результате проведения необходимых процедур оформления указанных земельных участков работа по постановке автомобильной дороги на кадастровый учет будет завершена в 2018 году.

Реализация подпрограммы «Организация транспортного обслуживания на территории Туруханского района» позволила сформировать доступный уровень тарифов на внутрирайонные авиаперевозки, способствовала бесперебойному осуществлению автобусных перевозок населения на территории четырех муниципальных образований района.

Реализация подпрограммы «Безопасность дорожного движения» позволила осуществить материально-техническое обеспечение системы организации дорожного движения и повысить безопасность дорожных условий.

В рамках подпрограммы приобретены светоотражающие полоски для первоклассников, установлена знаковая информация на территории двух поселений (33 ед.). Не установлена знаковая информация на территории г. Игарка (20 ед.) в силу отсутствия подрядчика.

Реализация подпрограммы «Развитие телефонной связи на территории Туруханского района» позволила обеспечить доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в 8 населенных пунктах района, а также создать условия для обеспечения жителей 6 населённых пунктов района услугами связи.

1. **Анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию)**

Настоящая Программа включает в себя систему мероприятий, направленных на развитие сети автомобильных дорог, внутреннего водного и воздушного транспорта, формирование необходимого уровня мобильности населения и транспортной доступности населенных пунктов района для всех категорий граждан, оптимизацию взаимодействия видов транспорта Туруханского района.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Данное условие делает реализацию программы зависимой от наполняемости бюджета соответствующего уровня, что несет в себе риск снижения эффективности реализации как отдельных подпрограмм муниципальной программы, так и целей, и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программ.

В отчетном году реализованы мероприятия всех подпрограмм в полном объеме, недопоступление средств в бюджет района отразилось в формировании кредиторской задолженности.

1. **Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)**

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

1. **Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений**

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

1. **Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу**

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района Программой не предусмотрено.

1. **Информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы**

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы не предусмотрено.

1. **Информация о планируемых и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий**

Реализация муниципальных заданий Программой не предусмотрена.

1. **Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.**

Реализация Программы позволила достигнуть следующих результатов (в разрезе по каждой из подпрограмм):

1. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Туруханского района»:

выполнены запланированные работы по ремонту и содержанию дорог местного значения, что способствовало приведению технического состояния дорог и объектов улично-дорожной сети нормативным требованиям;

выполнены работы по устройству и содержанию ледовой переправы в г. Игарка, что содействовало в отчетном году поддержке транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка.

1. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания на территории Туруханского района»:

установлен доступный уровень тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки путем субсидирования части затрат;

на территории четырех муниципальных образований района осуществлялись автобусные перевозки.

1. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Туруханском районе»:

приобретены светоотражающие полоски для первоклассников Туруханского района;

установлена недостающая знаковая информация на территории двух поселений;

1. Подпрограмма «Развитие телефонной связи на территории Туруханского района»:

обеспечен доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в 8 населенных пунктах района;

созданы условия для обеспечения жителей 6 населённых пунктов района услугами связи.

Приведенная в приложении № 5 к настоящему отчету оценка полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы свидетельствует, что объем ассигнований, фактически направленных на реализацию программы, а также неиспользованных по объективным причинам составил 94% объема бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию Программы в отчетном году.

Уровень достижения целевых показателей Программы и показателей результативности по каждой из подпрограмм приведен в приложениях №№ 6 и 7 к настоящему отчету. Итоговая оценка степени достижения целевых показателей Программы составила 0,85 баллов, показателей результативности подпрограмм – 0,9 балла.

Таким образом, исходя из определения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, можно сделать вывод о высокой результативности бюджетных расходов, понесенных в результате реализации Программы.

1. **Результаты оценки эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации Программы предполагает определение уровня достижения установленных значений целевых показателей Программы, показателей результативности подпрограмм, включенных в Программу, конечных результатов ее реализации, а также эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год выполняется с использованием следующих критериев:

1. полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;
2. степень достижения целевых показателей Программы;
3. степень достижения показателей результативности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий Программы –

и предполагает расчет показателей эффективности реализации Программы, который осуществляется путем сопоставления плановых значений объема бюджетных ассигнований, целевых показателей Программы, показателей результативности подпрограмм Программы с их фактическими значениями за отчетный год.

Оценка эффективности по каждому из указанных критериев приведена в приложениях №№ 5 – 7 к настоящему отчету.

Эффективность реализации Программы по каждому из приведенных критериев признается:

* высокой, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,9;
* средней, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,8;
* удовлетворительной, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по каждому из критериев признается неудовлетворительной.

Итоговая оценка эффективности Программы приведена в приложении № 8 к настоящему отчету.

На основании приведенных расчетов можно заключить о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, направленных на развитие транспортного комплекса и связи Туруханского района.

Данное обстоятельство является основанием для включения данной Программы в перечень программ, реализуемых в очередном году и плановом периоде.

В течение отчетного года ответственным исполнителем программы проводилась ее качественная доработка, направленная на повышение эффективности ее реализации путем корректировки входящих в программу подпрограмм, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений целевых показателей и показателей результативности, состава основных мероприятий.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программы будет продолжена в 2018 году, за счет внесения изменений и дополнений в бюджет района, в том числе с учетом итогов развития социально-экономического развития территории. Кроме того, доработка программы будет осуществляться и в плановом периоде 2019 – 2020 годов.

Руководитель управления экономики,

планирования и перспективного развития

администрации Туруханского района Е. М. Нагорная

Моховикова Наталья Леонидовна

(39190) 4 – 45 – 80