Приложение 3

к муниципальной программе Туруханского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Туруханского района»

- Подпрограмма 3.

- «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на территории Туруханского района»

- Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Обеспечение жильем работников бюджетной сферы на территории Туруханского района (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Туруханского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Туруханского района (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Туруханского района |
| Соисполнитель мероприятий Подпрограммы | Управление образования администрации Туруханского района |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цель: Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы на территории Туруханского района. Задача: Обеспечить квалифицированных специалистов муниципальных учреждений служебным жильем и жилыми помещениями на праве аренды. |
| Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности Подпрограммы представлены в приложении № 1 к Подпрограмме. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 – 2025 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 15 678,269тыс.руб., из них: факт: 2014 год – 896,332 тыс. руб.; 2015 год – 120,000 тыс. руб.; 2016 год – 35,000 тыс. руб.; 2017 год – 1 450,000 тыс. руб.; 2018 год – 1 875,000 тыс. руб.; 2019 год – 1 770,000 тыс. руб.; 2020 год – 40,000 тыс. руб.; 2021 год – 731,297 тыс. руб.; план: 2022 год – 4 890,160 тыс.руб.; 2023 год – 1 290,160 тыс.руб.; 2024 год – 1 290,160 тыс.руб.; 2025 год – 1 290,160 тыс. руб. |

- Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы, взаимосвязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств приведен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

- Механизм реализации Подпрограммы

3.1. Жилые помещения приобретаются в муниципальную собственность муниципального образования Туруханский район в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. После регистрации права муниципальной собственности на приобретенное жилое помещение, администрация Туруханского района вносит объект в реестр муниципального имущества и казну муниципального образования Туруханский район.

3.3. Администрация Туруханского района готовит правовой акт о присвоении приобретенному жилью статуса «служебного» с отнесением к числу специализированного жилищного фонда.

- После чего, служебное жилое помещение подлежит распределению специалистам системы образования и культуры Туруханского района. Распределение служебных квартир осуществляется в соответствии с «Положением о муниципальном жилищном фонде муниципального образования Туруханский район» и «Правилами предоставления служебных жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда, утвержденными решением Туруханского районного Совета депутатов от 27.06.2014 № 30-441.

  - Для приобретения во временное пользование жилых помещений на правах аренды у третьих лиц сроком на 1 год в целях предоставления специалистам, заключившим трудовые договоры с одним из учреждений системы образования, подпрограммой предусмотрены денежные средства.

- Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущий контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Туруханского района.

Организация управления Подпрограммой возложены на управление по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, осуществляет Финансовое управление администрации Туруханского района и Контрольно-ревизионная комиссия Туруханского района.

Исполнители Подпрограммы предоставляют информацию об исполнении Подпрограммы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы ответственному исполнителю Программы.