Приложение № 4

к муниципальной программе Туруханского района

«Развитие транспортной системы и связи Туруханского района»

**Подпрограмма 4.**

**«Развитие связи на территории Туруханского района»**

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Развитие связи на территории Туруханского района (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы Туруханского района | Развитие транспортной системы и связи Туруханского района (далее – Программа) |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Туруханского района;  Территориальное управление администрации Туруханского района |
| Цельи задачи Подпрограммы | Цель:  развитие телекоммуникационных услуг на территории района.  Задачи Подпрограммы:  формирование доступности внутризоновой, междугородней и международной связи, модернизация существующей телефонной сети, развитие услуг доступа к сети Интернет. |
| Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности Подпрограммы представлены в приложении к паспорту Подпрограммы. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 – 2027годы |
| Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы | Объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 184 344,517 тыс. рублей, в том числе по годам:  отчет:  2014 год – 7 523,867 тыс. рублей;  2015 год – 11 940,000 тыс. рублей;  2016 год – 9 390,400 тыс. рублей;  2017 год – 12 264,716 тыс. рублей;  2018 год – 13 067,337 тыс. рублей;  2019 год – 12 667,774 тыс. рублей;  2020 год – 12 516,454 тыс. рублей;  2021 год – 15 651,936 тыс. рублей;  2022 год – 12 734,864 тыс. рублей;  2023 год – 12 232,989 тыс. рублей;  бюджетные ассигнования:  2024 год – 17 554,180 тыс. рублей;  2025 год – 15 600,000 тыс. рублей;  2026 год – 15 600,000 тыс. рублей;  2027 год – 15 600,000 тыс. рублей. |

1. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств приведен в приложении к настоящей Подпрограмме.

Система мероприятий Подпрограммы с указанием исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Финансирование | | | | |
| сумма, тыс. руб. | | | | источник |
| в том числе по годам | | | Всего за период |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Поддержание спутниковых каналов связи и организация доступа к внутризоновой, междугородней и международной связи, а также доступа к сети Интернет (п. Бахта, п. Бор, с. Верещагино, с. Верхнеимбатск, с. Ворогово, п. Келлог, д. Сургутиха, д. Фарково) | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Постоянно в течение всего периода реализации программы | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 48,800 | Районный бюджет |
| 2 | Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края Туруханского района | Постоянно в течение всего периода реализации программы | - | - | - | - | Районный бюджет |
| - | - | - | - | Краевой бюджет |
| **ВСЕГО по Подпрограмме** | | **Х** | **Х** | **15,600** | **15,600** | **15,600** | **46,800** | **Х** |

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в рамках муниципально-частного партнерства, а также за счет средств внебюджетных фондов не планируется.

1. Механизм реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Исполнителем данной Подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация Туруханского района.

Отбор исполнителей мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком и исполнителями программных мероприятий.

1. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управлением Подпрограммой и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляют исполнители Подпрограммы – управление экономики, планирования и перспективного развития администрации Туруханского района, территориальное управление администрации Туруханского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, осуществляет Финансовое управление администрации Туруханского района и Контрольно-ревизионная комиссия Туруханского района.

Получатели бюджетных средств с функциями муниципального заказчика, в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом, представляют исполнителю Подпрограммы информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и отчет об использовании бюджетных средств на мероприятия Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы, ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют информацию об исполнении Подпрограммы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы ответственному исполнителю Программы.