Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории

Туруханского района» за 2016 год.

- Общая часть

Муниципальная программа Туруханского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Туруханского района» (далее – Программа) была разработана на основании постановления администрации Туруханского района от 18.07.2013 № 1067-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского района, их формировании и реализации» и постановления администрации Туруханского района от 24.04.2015 № 394-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Целью разработки муниципальной программы является повышение эффективности, улучшение качества, обеспечение надежности и доступности производимых для потребителей коммунальных и жилищных услуг, обеспечение повышения их энергетической эффективности на территории Туруханского района.

В программу входят следующие подпрограммы:

- «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

- «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Организация проведения капитального ремонта жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Туруханского района»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Туруханском районе»;

- «Обеспечение населения чистой питьевой водой»;

- «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

Программа утверждена постановлением администрации Туруханского района от 11.11.2013 № 1606-п.

Внесение изменений в программу постановлением администрации Туруханского района: от 28.02.2014 № 188-п, от 28.03.2014 № 404-п, от 30.10.2014 № 1483-п, от 30.10.2015 № 1350-п, от 10.02.2016 № 110-п, от 25.10.2016 № 1092-п.

Источником финансирования мероприятий программы являются средства районного и краевого бюджета.

- Информация о реализации программы

- Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировались достигнуть в ходе реализации программы, и фактические достигнутое состояние;

В ходе реализации программы в отчетном году планировалось достижение следующих результатов:

- Реконструкция и техническое перевооружение полностью выработавших свой ресурс, экономически неэффективных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района;

- Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства;

- Создание условий для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение условий реализации программы;

В ходе реализации программы в отчетном году достигнуты следующие результаты:

- Созданы условия для безубыточной деятельности организаций ЖКХ, обеспечение самоокупаемости предприятий ЖКХ;

- Проведен ремонт жилищного фонда района;

- Выполнены работы по проектированию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечены условия реализации программы;

- сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

- Проведение противоаварийных мероприятий в здании центрально-отопительной котельной (ЦОК) г. Игаркадостигнуто на 100%.

- Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Туруханского района достигнуто на 100%.

Подпрограмма «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства»

- Созданы условия для безубыточной деятельности организаций ЖКХ. Мероприятия подпрограммы исполнены в размере поступившего финансирования.

Подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Туруханского района»

- Количество исполненных судебных решений,обязывающих провести капитальный ремонт жилого фонда достигнуто на 100%.

- Количество квартир, приведенных в соответствие и обеспечивающих безопасные и комфортные условия эксплуатации, посредством работ по капитальному ремонту достигнуто на 100%.

- Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в целях формирования фонда капитального ремонта исполнено в размере выделенногофинансирования.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Туруханском районе»

Финансирование на 2016 год не предусматривалось.

Подпрограмма «Обеспечение населения чистой питьевой водой»

Мероприятия подпрограммы исполнены в размере выделенного финансирования.

Полностью освоены средства по мероприятию «Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство водозаборных сооружений в д. Горошиха, Красноярского края» (состав работ: поиск и утверждение запасов, разработка ПСД, получение санитарно-эпидемиологических заключений, прохождение Госэкспертизы)» мероприятие выполнено на 100%. Проектная документация будет использована при строительстве объекта в 2017 году.

Мероприятие «Софинансирование расходов на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» - мероприятие выполнено на 94%.

Мероприятие Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет средств краевого бюджета –исполнено в размере выделенного финансирования. Строительство водозаборных сооружений «Кессон» г. Игарка планируется закончить в 2017 году. Работы по объекту выполнены на 90%.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечены условия реализации программы. Мероприятия подпрограммы исполненыразмере выделенного финансирования.

- информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения;

Информация о целевых показателях и показателях результативности предоставлена в приложении №1 к годовому отчету в разрезе подпрограмм.

- информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

По итогам реализации программы за 2016 год достигнуты все запланированные результаты.

- описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году;

Результатом реализации мероприятий стало улучшение отрасли ЖКХ в Туруханском районе, а также улучшение качества жизни населения.

- перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Туруханском районе» не реализована в связи с отсутствием финансирования.

- анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию);

Нереализация отдельных мероприятий программы негативно влияет на общее состояние коммунальной сферы в Туруханском районе.Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на поддержку коммунальной сферы в Туруханском районе.

Программа в 2016 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

На реализацию муниципальной программы существенное влияние  оказывает ухудшение внешне- и внутриэкономической конъюнктуры (в значительной  части в результате усложнения геополитической обстановки, в том числе в условиях режима наложенных на Российскую Федерацию санкций, снижения и нестабильности цен на энергоносители).

Этот фактор несет в себе риск снижения эффективности реализации как отдельных подпрограмм муниципальнойпрограммытак и целей и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программы.

- информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы);

Объем финансирования программы в 2016 году за счет средств районного и краевого бюджета составил 1253829,46 тыс. руб, из них районный бюджет: 229406,17 тыс. руб.

краевойбюджет: 1024423,29 тыс. руб.

Освоено из районного бюджета 219563,41 тыс. руб.,изкраевого бюджета996893,77 тыс. руб.

Подробная информация об использовании бюджетных ассигнований с расшифровкой по главным распорядителям и по годам реализации представлена вприложении № 2 к годовому отчету.

- информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений;

Информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении № 3 к годовому отчету.

- расшифровкафинансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности Туруханского района, включенным в программу;

Капитальные вложения программой не предусмотрены.

- информацияо планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий;

Муниципальные задания не используются.

- Результаты оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы позволила определить уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности программы, а так же конечных ее результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществлялась с использованием следующих критериев:

1.	полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы;

2.	степень достижения целевых индикаторов программы;

3.	степень достижения показателей результативности программы.

По всем критериям эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае, если значение составляет не менее 0,9 баллов;

- средней, в случае, если значение составляет не менее 0,8 баллов;

- удовлетворительной, в случае, если значение составляет не менее 0,7 баллов.

Расчет эффективности реализации программы приведен в приложении № 4.

По результатам расчетов, проведенных на основе различных указанных критериев итогов реализации программы, достигнутый уровень эффективности реализации программы оценивается на высоком уровне – 0,97 балла

Рассмотрим эффективность программы по критериям:

1.	Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы составила 0,97 балла;

2.	 Степень достижения целевых индикаторов программы – 0,96 балла;

3.	Степень достижения показателей результативности программы составила 0,98 балла.

Такая оценка, в совокупности с указанными в настоящем отчете итогами реализации программы, позволяет сделать вывод, что по итогам 2016 года программа реализовывалась успешно.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, предусматривающих решение вопросов как экологического, так и социального развития территории.

Заместитель Главы Туруханского района -

руководитель Управления ЖКХ и строительства                           А.Л. Арзамазов

Исполнитель: А.Н. Иванов

8 39190 4 45 17