Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Туруханского района» за 2016 год.

- Общая часть

Муниципальная программа Туруханского района «Охрана окружающей среды Туруханского района» (далее – Программа) была разработана на основании постановления администрации Туруханского района от 18.07.2013 № 1067-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского района, их формировании и реализации» и постановления администрации Туруханского района от 24.04.2015 № 394-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Целью муниципальной программы является создание благоприятной окружающей среды и предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения Туруханского района.

В программу входитподпрограмма«Регулирование качества окружающей среды Туруханского района» и отдельные мероприятия программы:

- «Межевание земельного участка под полигон ТБО в г.Игарка»;

- «Ликвидация несанкционированных свалок»;

- «Межевание земельных участков под площадки временного складирования и хранения твердых бытовых отходов населения (ТБО) в поселениях, на межселенной территории  Туруханского района».

Программа утверждена постановлением администрации Туруханского района от 11.11.2013 № 1607-п.

Внесение изменений в программу: 28.02.2014 № 187-п, 09.06.2014 № 732-п, 30.10.2014 № 1484-п, 30.10.2015 № 1352-п, 25.10.2016 № 1094-п.

- Информация о реализации программы

- Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировались достигнуть в ходе реализации программы, и фактические достигнутое состояние;

В ходе реализации программы в отчетном году планировалось достижение следующих результатов:

Решение проблемы складирования, захоронения, изоляции, уничтожения (утилизации) твердых бытовых и промышленных отходов.

В ходе реализации программы в отчетном году достигнуты следующие результаты:

Решение проблемы складирования твердых бытовых и промышленных отходов в п. Бор.

- сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды Туруханского района»

- Мероприятие подпрограммы «Организация (строительство) площадки временного накопления отходов потребления в п. Бор» достигнуто на 100%.

- информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения;

Информация о целевых показателях и показателях результативности предоставлена в приложении №1 к годовому отчету.

- информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

По итогам реализации программы за 2016 год недостигнут результат в двух мероприятий подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды Туруханского района».

Мероприятие расходы на приобретение и (или) монтаж комплексов по обезвреживанию отходов в 2016 году. В связи с не достижением результата не произошло улучшение экологической ситуации и предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Мероприятие «Инженерные комплексные изыскания на участке проектирования полигона ТБО и объекта для складирования промышленных отходов для г. Игарка». В связи с не достижением результата незакончены работы по проектированию полигона ТБО в г. Игарке.

- описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году;

Результатом реализации мероприятия стало улучшение общей экологической ситуации в п. Бор.

- перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

В 2016 году подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды Туруханского района»реализована не в полном объеме, в частности по мероприятиям:

- Расходы на приобретение и (или) монтаж комплексов по обезвреживанию отходов в 2016 году, в связи с отсутствием подрядчика по итогам проведения аукциона в электронной форме;

- «Инженерные комплексные изыскания на участке проектирования полигона ТБО и объекта для складирования промышленных отходов для г. Игарка» в связи с судебным разбирательством.

- анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию);

Нереализация отдельных мероприятий программы негативно влияет на общую экологическую ситуацию в Туруханском районе.

Программа в 2016 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

- информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы);

Объем финансирования программы в 2016 году составил:

- за счет средств районного бюджета 765,516 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета 15535,600 тыс. рублей.

Освоено из районного бюджета 0,000 тыс. руб., из краевого бюджета 3935,600 тыс. руб.

Подробная информация об использовании бюджетных ассигнований с расшифровкой по главным распорядителям и по годам реализации представлена вприложении № 2 к годовому отчету.

- информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений;

Информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значенийпредставленавприложении № 3 к годовому отчету.

- расшифровкафинансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности Туруханского района, включенным в программу;

Капитальные вложения программой не предусмотрены.

- информацияо планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий;

Муниципальные задания не используются.

- Результаты оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы позволила определить уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности программы, а так же конечных ее результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществлялась с использованием следующих критериев:

1.	полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы;

2.	степень достижения целевых индикаторов программы;

3.	степень достижения показателей результативности программы.

По всем критериям эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае, если значение составляет не менее 0,9 баллов;

- средней, в случае, если значение составляет не менее 0,8 баллов;

- удовлетворительной, в случае, если значение составляет не менее 0,7 баллов.

Расчет эффективности реализации программы приведен в приложении № 4.

По результатам расчетов, проведенных на основе различных указанных критериев итогов реализации программы, достигнутый уровень эффективности реализации программы оценивается на среднем уровне – 0,92 балла.

Рассмотрим эффективность программы по критериям:

1.	Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы составила 0,95 балла;

2.	 Степень достижения целевых индикаторов программы – 0,88 балла;

3.	Степень достижения показателей результативности программы составила 0,93 балла.

Такая оценка, в совокупности с указанными в настоящем отчете итогами реализации программы, позволяет сделать вывод, что по итогам 2016 года программа реализовывалась не в полном объеме, по причине отсутствия заявок при проведении конкурсных процедур и проведения судебных разбирательств с подрядчиками.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, предусматривающих решение вопросов как экологического, так и социального развития территории.

Заместитель Главы Туруханского района

руководитель Управления ЖКХ и строительства                       А.Л. Арзамазов

Исполнитель: А.Н. Иванов

8 39190 4 45 17