ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Туруханского района «Развитие транспортной системы и связи Туруханского района»

в 2016 году

- Общая часть

Муниципальная программа Туруханского района «Развитие транспортной системы и связи Туруханского района» (далее – Программа) была разработана на основании постановления администрации Туруханского района от 18.07.2013 № 1067-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского района, их формировании и реализации» и распоряжения администрации Туруханского района от 20.08.2013 № 413-р.

Основными целями Программы являются:

- Совершенствование улично-дорожной сети, автомобильных дорог и дорожных сооружений местного значения, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог;

- Повышение качества и доступности транспортных услуг;

- Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП и количества ДТП с пострадавшими;

- Развитие телекоммуникационных услуг на территории района.

Для достижения указанных целей были поставлены следующие задачи:

- Улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения;

- Формирование доступного уровня тарифов на авиаперевозки для всех категорий населения;

- Формирование инфраструктуры, способствующей бесперебойному транспортному обслуживанию;

- Обеспечение безопасного дорожного движения и формирование навыков и условий безопасного поведения участников дорожного движения;

- Формирование доступности внутризоновой, междугородней и международной связи и модернизация существующей телефонной сети.

Для решения поставленных задач были разработаны и включены в Программу четыре подпрограммы:

- Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Туруханского района;

- Организация транспортного обслуживания на территории Туруханского района;

- Безопасность дорожного движения в Туруханском районе;

- Развитие телефонной связи на территории Туруханского района.

Реализация отдельный мероприятий Программой не предусмотрена.

Ответственным исполнителем Программы является администрация Туруханского района; соисполнителем – территориальное управление администрации Туруханского района, управление ЖКХ и строительства администрации Туруханского района, Управление образования Администрации Туруханского района.

- Информация о реализации программы

- Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.

В ходе реализации программы в отчетном году планировалось достижение следующих результатов:

- приведение технического состояния дорог и объектов улично-дорожной сети нормативным требованиям;

- поддержание транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка;

- формирование доступного уровня тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки, путем субсидирования до 70% затрат;

- материально-техническое обеспечение системы организации дорожного движения и повышения безопасности дорожных условий;

- доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи. Увеличение времени бесперебойной работы узла связи до 48 часов; повышение уровня защищенности узла связи от не стабильного электропитания, предоставляемого поставщиком энергоресурсов (защита от импульсов, пониженного и повышенного напряжения).

Фактически достигнутые результаты:

- техническое состояния дорог и объектов улично-дорожной сети были приведены нормативным требованиям;

- осуществлена поддержка транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка;

- установлен доступный уровень тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки;

- выполнено материально-техническое обеспечение системы организации дорожного движения, что способствовало повышению безопасности дорожных условий;

- обеспечен доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в 8 населенных пунктах района.

- Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

- Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

- Информация о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин)

В процессе реализации Программы, в полном объеме достигнуты результаты по всем подпрограммам, за исключением подпрограмм «Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Туруханского района» и «Безопасность дорожного движения».

В рамках подпрограммы «Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Туруханского района» не в полном объеме выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в силу отсутствия подрядной организации на территории Светлогорского сельсовета.

В рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» не обустроены пешеходные переходы в г. Игарка, п. Светлогорск и на территории Верхнеимбатского сельсовета по следующим причинам.

Инспектором дорожного надзора сделано заключение о нецелесообразности установки дорожных знаков в п. Светлогорск. В г. Игарка не выполнено мероприятие в силу проведения ремонтных работ на участке, спланированном для пешеходного перехода. На территории Верхнеимбатского сельсовета мероприятие не выполнено также в связи с проведением ремонтных работ.

- Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году.

В результате реализации Программы в отчетном году выполнены мероприятия четырех подпрограмм:

- Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Туруханского района;

- Организация транспортного обслуживания на территории Туруханского района;

- Безопасность дорожного движения в Туруханском районе;

- Развитие телефонной связи на территории Туруханского района.

Выполнение мероприятий каждой из указанных подпрограмм позволило достигнуть следующего.

Реализация подпрограммы «Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Туруханского района» позволила привести техническое состояние дорог и объектов улично-дорожной сети нормативным требованиям, а также поддержать транспортное сообщение между островной и материковой частью г. Игарка.

Реализация подпрограммы «Организация транспортного обслуживания на территории Туруханского района» позволила сформировать доступный уровень тарифов на внутрирайонные авиаперевозки, способствовала бесперебойному осуществлению автобусных перевозок населения на территории пяти муниципальных образований района.

Реализация подпрограммы «Безопасность дорожного движения» позволила осуществить материально-техническое обеспечение системы организации дорожного движения и повысить безопасность дорожных условий.

Реализация подпрограммы «Развитие телефонной связи на территории Туруханского района» позволила обеспечить доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в 8 населенных пунктах района.

- Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме

В отчетном году не в полном объеме реализована подпрограмма «Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Туруханского района» (в части проведения ремонта дорог) и подпрограмма «Безопасность дорожного движения» (в части обустройства пешеходных переходов на территории поселений района).

Прочие подпрограммы реализованы в полном объеме.

- Анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию)

Настоящая Программа включает в себя систему мероприятий, направленных на развитие сети автомобильных дорог, внутреннего водного и воздушного транспорта, формирование необходимого уровня мобильности населения и транспортной доступности населенных пунктов района для всех категорий граждан, оптимизацию взаимодействия видов транспорта Туруханского района.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда, краевого и районного бюджетов.

Данное условие делает реализацию программы зависимой от наполняемости бюджета соответствующего уровня, что несет в себе риск снижения эффективности реализации как отдельных подпрограмм муниципальной программы, так и целей и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программ.

- Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

## Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

- Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

## Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

- Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности Туруханского района, включенным в программу

## Финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности Туруханского района Программой не предусмотрено.

- Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

Реализация муниципальных заданий Программой не предусмотрена.

- Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Реализация Программы позволила достигнуть следующих результатов (в разрезе по каждой из подпрограмм):

- Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Туруханского района»:

- выполнены запланированные работы по ремонту и содержанию дорог местного значения, что способствовало приведению технического состояния дорог и объектов улично-дорожной сети нормативным требованиям;

- выполнены работы по устройству и содержанию ледовой переправы в г. Игарка, что содействовало в отчетном году поддержке транспортного сообщения между островной и материковой частью г. Игарка;

- Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания на территории Туруханского района»:

- установлен доступный уровень тарифов на пассажирские внутрирайонные авиаперевозки путем субсидирования до 70% затрат;

- на территории пяти муниципальных образований района осуществлялись автобусные перевозки;

- Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Туруханском районе»:

- приобретены светоотражающие значки для первоклассников Туруханского района;

- обустроено 8 пешеходных переходов в поселениях Туруханского района;

- выполнена модернизация существующей сети видеонаблюдения с. Туруханск.

- Подпрограмма «Развитие телефонной связи на территории Туруханского района»:

- обеспечен доступ населения к услугам внутризоновой, междугородней и международной связи в 8 населенных пунктах района.

Приведенная в приложении № 5 к настоящему отчету оценка полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы свидетельствует, что объем ассигнований, фактически направленных на реализацию программы, а также неиспользованных по объективным причинам составил полный объем бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию Программы в отчетном году.

Исполнение целевых индикаторов по каждой из подпрограмм приведено в приложении № 6 к настоящему отчету. Итоговая оценка степени достижения целевых индикаторов по Программе в целом составила 0,9 баллов.

Таким образом, исходя из определения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, можно сделать вывод о высокой результативности бюджетных расходов, понесенных в результате реализации Программы.

- Результаты оценки эффективности реализации программы

## Оценка эффективности реализации Программы предполагает определение уровня достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности Программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год выполняется с использованием следующих критериев:

- полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

- степень достижения целевых индикаторов Программы;

- степень достижения показателей результативности Программы.

## и предполагает расчет показателей эффективности реализации Программы, который осуществляется путем сопоставления плановых значений объема бюджетных ассигнований, целевых индикаторов, показателей результативности Программы с их фактическими значениями за отчетный год.

## Оценка эффективности по каждому из указанных критериев приведена в приложениях №№ 5 – 6 к настоящему отчету.

Эффективность реализации Программы по каждому из приведенных критериев признается:

- высокой, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,9;

- средней, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,8;

- удовлетворительной, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по каждому из критериев признается неудовлетворительной.

## Итоговая оценка эффективности Программы приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

## На основании приведенных расчетов можно заключить о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, направленных на развитие транспортного комплекса и связи Туруханского района.

Данное обстоятельство является основанием для включения данной Программы в перечень программ, реализуемых в очередном году и плановом периоде.

В течение 2016 года ответственным исполнителем программы проводилась ее качественная доработка, направленная на повышение эффективности ее реализации путем корректировки входящих в программу подпрограмм, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава основных мероприятий.

## С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программы будет продолжена в 2017 году, за счет внесения изменений и дополнений в бюджет района, в том числе с учетом итогов развития социально-экономического развития территории. Кроме того, доработка программы будет осуществляться и в плановом периоде 2018 – 2019 годов.

## Руководитель управления экономики,

## планирования и перспективного развития

## администрации Туруханского района                                           Е. М. Нагорная

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Туруханского района – руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства

_____________ А.Л. Арзамазов

## 01.03.2017

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности руководитель территориального управления администрации Туруханского района

_____________ А.А. Игнатенко

## 01.03.2017

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления образования Администрации Туруханского района

_____________ О.С. Ленивцева

01.03.2017

## Моховикова Наталья Леонидовна

## (39190) 4 – 45 – 80