ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение комфортной среды проживания на территории

населенных пунктов Туруханского района»

за 2016 год.

I.	Общая часть

В соответствии с Законом Красноярского края от 28.01.2005 № 13-2925 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Туруханский район и находящийся в его границах иных муниципальных образований» межселенная территория Туруханского района входит в состав муниципального образования Туруханский район.

Межселенная территория Туруханского района включает в себя 12 населенных пунктов: с. Бакланиха, п. Бахта, с. Верещагино, д. Горошиха, д. Канготово, п. Келлог, п. Курейка, п. Мадуйка, п. Советская Речка, д. Старотуруханск, д. Сургутиха, с. Фарково. Населенные пункты межселенной территории отдалены друг от друга и от центра района на значительные расстояния.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесены:

- организация благоустройства и озеленения населенных пунктов;

- организация освещения населенных пунктов;

- содержание мест захоронения;

Данная программа содержит следующие подпрограммы:

Подпрограмма № 1 «Благоустройство сельских населенных пунктов»

Подпрограмма № 2 «Оказание содействия занятости населения»

Подпрограмма № 3 «Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением»

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Основными задачами программы являются:

-Уличное освещение сельских населенных пунктов находящихся на межселенной территории;

-Озеленение;

-Организация и содержание мест захоронения;

-Прочие мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов Туруханского района;

-Осуществление мероприятий, направленных на содействие занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду;

-Повышение уровня пожарной безопасности, в жилом секторе населения проживающего на территории Туруханского района;

-Организация деятельности управления, направленной на обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района;

-Своевременность и адресность предоставления мер государственной поддержки коренным малочисленным народам;

-Обеспечение занятости (само занятости лиц, ведущих традиционный образ жизни и поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов, проживающих в местах традиционного проживания;

-Обеспечение соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации;

II.	Информация о реализации программы

1)	Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировались достигнуть в ходе реализации программы, и фактические достигнутое состояние.

Реализация мероприятий программы является стимулирующим фактором для социально-экономического развития межселенной территории, и эффективной  реализации органами местного самоуправления своих полномочий, и как следствие  будет способствовать:

-	созданию эстетичного вида населенных пунктов межселенной территории;

-	обеспечению безопасности проживания  населения;

-	организации уличного освещения в населенных пунктах межселенной территории;

-	повышению уровня комфортности проживания населения;

-	улучшению экологической обстановки;

-	проведению мероприятий по озеленению населенных пунктов межселенной территории;

-	проведения мероприятий по организации и содержанию мест захоронения.

-	осуществление мероприятий, направленных на содействие временной занятости  безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду;

-	обеспечением печным отоплением  социально не защищенных категорий граждан;

-	создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

-	предоставление мер государственной поддержки коренным малочисленным народам.

Фактически достигнутые результаты выражены следующим:

-	организованна уборка улиц для эстетичного вида населенных пунктов межселенной территории;

-	уличное освещения в населенных пунктах межселенной территории организованно в 12 поселках, используются энергосберегающие лампы;

-	обустроены тротуары и штакетные заборы, проведены организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок, организованны мероприятия по уборке снега, проведено вешкование в зимний период дороги Старотуруханск, организованно обслуживание и содержание вертолетных площадок, обустройство улиц в период новогодних праздников,  обустройство мест торжественных мероприятий,  для повышения уровня комфортности проживания населения;

-	для улучшения экологической обстановки произведена очистка трех колодцев и питьевой водой в п. Келлог;

-	осуществлены мероприятия, направленные на содействие временной занятости  безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду;

-	созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

-	предоставлены меры государственной поддержки коренным малочисленным народам.

2)	Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3)	Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4)	Информация о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин)

По итогам реализации программы за 2016 год достигнуты результаты по всем подпрограммам.

5)	Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году.

В результате реализации Программы в отчетном году были выполнены мероприятия четырех подпрограмм:

1.	 Благоустройство сельских населенных пунктов

2.	 Оказание содействия занятости населения

3.	 Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением

4.	 Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

Выполнение мероприятий каждой из указанных подпрограмм позволило достигнуть следующего.

Реализация подпрограммы «Благоустройство сельских населенных пунктов» позволила сохранить эстетический вид поселений межселенной территории, обустроить тротуары и штакетные заборы, провести организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов, ликвидации несанкционированных свалок, организовать мероприятия по уборке снега, произвести вешкование в зимний период дороги Старотуруханск, организовать обслуживание и содержание вертолетных площадок, обустройство улиц в период новогодних праздников,  обустройство мест торжественных мероприятий.  Произведена очистка трех колодцев и питьевой водой в п. Келлог. Организовано водоснабжение в д. Старотуруханск.

Реализация подпрограммы «Оказание содействия занятости населения» позволила привлечь к временной занятости  безработных граждан, предоставив им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду.

Реализация подпрограммы «Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением» позволила осуществить ремонт печного отопления, что в свою очередь предупредило пожароопасные ситуации, повысило уровень пожарной безопасности в жилом секторе населения, проживающего на территории Туруханского района.

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» позволила обеспечить бесперебойную работу с администраторами поселений и реализации переданных полномочий, на выполнение  обязательств, Красноярского края по государственной поддержке коренных малочисленных народов, а также лиц, ведущих традиционный образ жизни; повышение качества и доступности предоставления мер государственной поддержки коренным малочисленных народам.

6)	Перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм и отдельных мероприятий программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме

За отчетный 2016 год реализованы все подпрограммы в полном объеме.

7)	Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)

Настоящая Программа включает в себя систему мероприятий, направленных

на создание условий для обеспечения комфортной среды проживания  на территории населенных пунктов Туруханского района. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Данное условие делает реализацию программы зависимой от наполняемости бюджета соответствующего уровня, что несет в себе риск снижения эффективности реализации, как отдельных подпрограмм муниципальной программы, так и целей и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программ.

8)	Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

9)	Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

10)	Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства муниципальной собственности Туруханского района, включенным в программу

Финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности Туруханского района Программой не предусмотрено.

11)	Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

Реализация муниципальных заданий Программой не предусмотрена.

12)	Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информация о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Реализация Программы позволила достигнуть следующих результатов (в разрезе по каждой из подпрограмм):

1.	Подпрограмма «Благоустройство сельских населенных пунктов»:

-	выполнены запланированные работы по уличному освещению;

-	выполнены запланированные работы по прочим мероприятиям по благоустройству сельских населенных пунктов;

-	выполнение работ по озеленению поселков не представлялось возможным по причине оптимизации расходов районного бюджета;

-	выполнены работы по организации и содержанию мест захоронения;

2.	Подпрограмма «Оказание содействия занятости населения»:

-	организованны общественные работы и временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

3.	подпрограмма «Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением»:

-	выполнены работы по  обеспечению населения Туруханского района печным отоплением ;

4.	подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

-	осуществлено руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправление;

-	осуществлена реализация государственных полномочий по организации деятельности органа местного самоуправления, обеспечивающего решение вопросов обеспечения предоставления гарантий прав коренных малочисленных народов;

-	предоставлены ежемесячные социальные выплаты оленеводам, охотникам (рыбакам) промысловым их числа малочисленных народов с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций;

-	предоставлены единовременные компенсационные выплаты для подготовке к промысловому сезону охотникам (рыбакам) сезонным из числа малочисленных народов с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций

-	предоставлены материальная помощь лицам из числа малочисленных народов, в целях уплаты налога на доходы физических лиц за предоставленные товарно-материальные ценности

-	предоставлены лекарственные и медицинские средства для оказания первичной медицинской помощи оленеводам, охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных малочисленных народов Севера

-	предоставлены денежные компенсации оленеводам в части расходов на содержание домашнего северного оленя с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций

-	предоставлены товарно-материальные ценности лицам из числа малочисленных народов

-	обеспечены дети их числа коренных малочисленных народов, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах, обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундрах, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта.

-	организованны проведение праздников День оленевода, День рыбака, День реки в Туруханском районе, обеспечение участия лиц из числа малочисленных народов социально значимых мероприятиях малочисленных народов межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня

Приведенная в приложении № 5 к настоящему отчету оценка полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы свидетельствует, что объем ассигнований, фактически направленных на реализацию программы, а также неиспользованных по объективным причинам (в связи с недопоступлением средств в районный бюджет) составила 100% в объеме бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию Программы в отчетном году.

Исполнение целевых индикаторов по каждой из подпрограмм приведено в приложении № 6 к настоящему отчету. Итоговая оценка степени достижения целевых индикаторов по Программе в целом составила 1,0 балл.

Таким образом, исходя из определения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, можно сделать вывод о высокой результативности бюджетных расходов, понесенных в результате реализации Программы.

III.	Результаты оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы предполагает определение уровня достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности Программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год выполняется с использованием следующих критериев:

1)	полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

2)	степень достижения целевых индикаторов Программы;

3)	степень достижения показателей результативности Программы.

и предполагает расчет показателей эффективности реализации Программы, который осуществляется путем сопоставления плановых значений объема бюджетных ассигнований, целевых индикаторов, показателей результативности Программы с их фактическими значениями за отчетный год.

Оценка эффективности по каждому из указанных критериев приведена в приложениях №№ 5 – 6 к настоящему отчету.

Эффективность реализации Программы по каждому из приведенных критериев признается:

-	высокой, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,9;

-	средней, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,8;

-	удовлетворительной, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по каждому из критериев признается неудовлетворительной.

Итоговая оценка эффективности Программы приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

На основании приведенных расчетов можно заключить о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, направленных на решение развития транспортного комплекса и связи Туруханского района.

Данное обстоятельство является основанием для включения данной Программы в перечень программ, реализуемых в очередном году и плановом периоде.

В течение 2016 года ответственным исполнителем программы проводилась ее качественная доработка, направленная на повышение эффективности ее реализации путем корректировки входящих в программу подпрограмм, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений показателей (индикаторов), состава основных мероприятий.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программы будет продолжена в 2017 году, за счет внесения изменений и дополнений в бюджет района, в том числе с учетом итогов развития социально-экономического развития территории. Кроме того, доработка программы будет осуществляться и в плановом периоде 2018 – 2019 годов.

Исполняющий обязанности руководителя

территориального управления администрация

Туруханского района                                                                                          А.А. Игнатенко

Самойлова Л.В.

8 (39190) 45-368