ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение комфортной среды проживания на территории

населенных пунктов Туруханского района»

за 2018 год.

I.	Общая часть

В соответствии с Законом Красноярского края от 28.01.2005 № 13-2925 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Туруханский район и находящийся в его границах иных муниципальных образований» межселенная территория Туруханского района входит в состав муниципального образования Туруханский район.

Межселенная территория Туруханского района включает в себя 12 населенных пунктов: с. Бакланиха, п. Бахта, с. Верещагино, д. Горошиха, д. Канготово, п. Келлог, п. Курейка, п. Мадуйка, п. Советская Речка, д. Старотуруханск, д. Сургутиха, с. Фарково. Населенные пункты межселенной территории отдалены друг от друга и от центра района на значительные расстояния.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесены:

- организация благоустройства и озеленения населенных пунктов;

- организация освещения населенных пунктов;

- содержание мест захоронения;

Программа разработана на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Постановления администрации Туруханского района от 18.07.2013 № 1067-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Туруханского района, их формирования и реализации», Распоряжения администрации Туруханского района от 20.08.2013 № 413-р.

Основными целями программы являются:

- совершенствование системы благоустройства населенных пунктов, расположенных на межселенной территории Туруханского района;

- создание временной занятости, имеющей социально-значимую направленность, организуемую в качестве дополнительной социальной поддержки безработных граждан, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- улучшение жилищно-бытовых условий населения проживающего на территории Туруханского района;

- организация деятельности управления, направленной на обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов, расположенных на межселенной территории Туруханского района; Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов проживающих на территории Туруханского района.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в 12 населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района;

- осуществление мероприятий, направленных на содействие занятости безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду;

- повышение уровня пожарной безопасности, в жилом секторе населения проживающего на территории Туруханского района;

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. Своевременность и адресность предоставления мер государственной поддержки.

Для решения вышеуказанных задач были разработаны и включены в Программу следующие подпрограммы:

Подпрограмма № 1 «Благоустройство сельских населенных пунктов»;

Подпрограмма № 2 «Оказание содействия занятости населения»;

Подпрограмма № 3 «Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением»;

Подпрограмма № 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

В течение 2018 года проводились корректировки программы, в связи с внутренним перераспределением денежных средств, с выделением дополнительного финансирования, как из районного, так и из краевого бюджета. Все изменения в программу внесены постановлениями администрации Туруханского района от 25.10.2017 № 1989-п, от 14.02.2018 №185-п, от 10.12.2018 № 1337-п.

Ответственным исполнителем программы является территориальное управление администрации Туруханского района, соисполнителем программы - администрация Туруханского района.

II.	Информация о реализации программы

1. Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающая качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.

В ходе реализации программы в отчетном году планировалось достижение следующих результатов:

-	создание эстетичного вида населенных пунктов межселенной территории;

-	обеспечение безопасности проживания  населения;

-	организация уличного освещения в населенных пунктах межселенной территории;

-	повышение уровня комфортности проживания населения;

-	улучшение экологической обстановки;

-	проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов межселенной территории;

-	проведение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения.

-	осуществление мероприятий, направленных на содействие временной занятости  безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду;

-	обеспечение печным отоплением  социально не защищенных категорий граждан;

-	создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

-	предоставление мер государственной поддержки коренным малочисленным народам.

Фактически достигнутые результаты выражены следующим:

-	организованна уборка улиц во всех населенных пунктах межселенной территории для эстетичного вида поселка;

-  уличное освещение в населенных пунктах межселенной территории организованно в 12 поселках, используются энергосберегающие лампы;

-   обустроены новые тротуары в п. Бахта, с. Верещагино, с. Фарково (670 м/пог);

- проведена поставка пиломатериала для обустройства нового штакетного забора в п. Келлог, с. Верещагино (660 м2);

-  проведены организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов в 12 населенных пунктах межселенной территории (500 м3);

- проведены работы по ликвидации легковоспламеняющихся бытовых отходов и несанкционированных свалок во всех населенных пунктах межселенной территории (800 м3) ;

- обустроены места проведения торжественных мероприятий и  парковой зоны в д. Сургутиха);

- проведены работы по устройству водозаборов в п. Келлог, с. Фарково, п. Курейка, п. Советская Речка, д.Старотуруханск;

- проведено вешкование в зимний период дороги по маршруту прокладки: с. Туруханск – д. Старотуруханск – с. Фарково (77 км.);

- для улучшения экологической обстановки произведена очистка и углубление колодцев с питьевой водой в п. Келлог, в т.ч. насосного оборудования (4 колодца);

- осуществлены мероприятия, направленные на содействие временной занятости  безработных граждан, предоставление им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду (145 человек);

- созданы условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

- предоставлены меры государственной поддержки коренным малочисленным народам.

2. Сведения о достижении значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

4. Результаты реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатов с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин)

По итогам реализации программы за 2018 год достигнуты результаты не по всем подпрограммам.

Описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году.

В результате реализации Программы в отчетном году были выполнены мероприятия трех подпрограмм:

1. Благоустройство сельских населенных пунктов;

2. Оказание содействия занятости населения;

3. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия.

Реализация подпрограммы  «Обеспечение населения Туруханского района печным отоплением»  не состоялась, в силу отсутствия потенциальных подрядчиков на выполнение работ по ремонту печей в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района. Территориальным управлением администрации Туруханского района собрана информация по потребности в ремонте печного отопления социально незащищенных граждан, проживающих в населенных пунктах межселенной территории. Однако, в процессе  предварительного выбора потенциальных подрядчиков на выполнение работ по ремонту печей в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района, мы получили устные отказы от участия в данном аукционе. Поэтому были вынуждены отказаться от объявления электронного аукциона.

Выполнение мероприятий каждой из указанных подпрограмм позволило достигнуть следующего.

Реализация подпрограммы «Благоустройство сельских населенных пунктов» позволила сохранить эстетический вид поселений межселенной территории, обустроить тротуары и штакетные заборы, провести работы по уходу и  ограждению памятников участников ВОВ, провести организационно-хозяйственные мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов, ликвидации несанкционированных свалок, организовать мероприятия по уборке снега, произвести вешкование в зимний период дороги  с. Туруханск – д. Старотуруханск – с. Фарково, организовать обслуживание и содержание вертолетных площадок,  провести текущий ремонт вертолетных площадок в  населенных пунктах, обустройство улиц в период новогодних праздников,  обустройство мест торжественных мероприятий, провести поставку и монтаж энергосберегающих светодиодных светильников для уличного освещения.  Произведена очистка четырех колодцев с питьевой водой в п. Келлог. Организовано водоснабжение водозаборов в п. Келлог, с. Фарково, п. Курейка, п. Советская Речка, д.Старотуруханск.

Реализация подпрограммы «Оказание содействия занятости населения» позволила привлечь к временной занятости  безработных граждан, предоставив им возможности получать гарантированный заработок, сохранить мотивацию к труду.

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» позволила обеспечить бесперебойную работу с администраторами поселений и реализации переданных полномочий, на выполнение  обязательств, Красноярского края по государственной поддержке коренных малочисленных народов, а также лиц, ведущих традиционный образ жизни; повышение качества и доступности предоставления мер государственной поддержки коренным малочисленных народам.

Объем запланированных денежных средств, на реализацию мероприятий подпрограмм, освоен не в полной мере в результате экономии бюджетных ассигнований по итогам проведения электронных аукционов для определения поставщиков при осуществлении закупки. В рамках реализации прочих мероприятий по благоустройству ( подпрограмма «Благоустройство сельских населенных пунктов») на не освоение бюджетных ассигнований повлияло отсутствие финансирования денежных средств с районного бюджета.

5. Анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию)

Настоящая Программа включает в себя систему мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Данное условие делает реализацию программы зависимой от наполняемости бюджета соответствующего уровня, что несет в себе риск снижения эффективности реализации, как отдельных подпрограмм муниципальной программы, так и целей и задач программы в целом.

Указанный выше фактор риска может и в дальнейшем оказывать влияние на достижение запланированных результатов реализации программы, целей и задач программ.

6. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

7. Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

8. Информация по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Туруханского района Программой не предусмотрено.

9. Информация об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы.

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы не предусмотрено.

10.	Информация о планируемых и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий.

Реализация муниципальных заданий Программой не предусмотрена.

11.	Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Общее исполнение программы за 2018 год составило: 101 617,324 тыс. руб., что составляет 98% к  уточненному плану за 2018 год  (103 791,179 тыс. руб.), в том числе за счет средств краевого бюджета – 32 604,094 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 66 513,230 тыс. руб., за счет средств  безвозмездных пожертвований от некоммерческого партнерства «Туруханское промысловое хозяйство» - 2 500,0 тыс.руб.

Реализация Программы позволила достигнуть следующих результатов (в разрезе по каждой из подпрограмм):

1.	Подпрограмма «Благоустройство сельских населенных пунктов»:

-	выполнены запланированные работы по уличному освещению;

-	выполнены работы по поставке и монтажу энергосберегающих светодиодных светильников  в с. Бакланиха, д. Сургутиха, п. Келлог за счет финансирования по субсидии на содействие развитию налогового потенциала;

-	выполнены работы по прочим мероприятиям на благоустройство сельских населенных пунктов, а именно: скашивание травы в населенных пунктах, вешкование в зимний период дороги Старотуруханск-Туруханск через р.Енисей, установка светоотражающей ленты до с.Фарково, выполнены организационно-хозяйственные мероприятия по сбору и вывозу снега, мусора, твердых бытовых отходов, обустроены улицы в период новогодних праздников,  обустроены места для проведения торжественных мероприятий, также организовано водоснабжение водозаборов в п. Келлог, с. Фарково, п. Курейка, п. Советская Речка, д.Старотуруханск

2.	Подпрограмма «Оказание содействия занятости населения»:

-	организованы общественные работы и временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- организовано и проведено обучение жителей Туруханского района с последующим трудоустройством в компании сферы недропользования и их подрядные организации;

3.	подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»:

-	осуществлено руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправление;

-	осуществлена реализация государственных полномочий по организации деятельности органа местного самоуправления, обеспечивающего решение вопросов обеспечения предоставления гарантий прав коренных малочисленных народов;

-	предоставлены ежемесячные социальные выплаты оленеводам, охотникам (рыбакам) промысловым их числа малочисленных народов с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций;

-	предоставлены единовременные компенсационные выплаты для подготовке к промысловому сезону охотникам (рыбакам) сезонным из числа малочисленных народов с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций

-	предоставлены материальная помощь лицам из числа малочисленных народов, в целях уплаты налога на доходы физических лиц за предоставленные товарно-материальные ценности

-	предоставлены лекарственные и медицинские средства для оказания первичной медицинской помощи оленеводам, охотникам (рыбакам) промысловым из числа коренных малочисленных народов Севера

-	предоставлены денежные компенсации оленеводам в части расходов на содержание домашнего северного оленя с учетом почтовых расходов или расходов кредитных организаций

-	предоставлены товарно-материальные ценности лицам из числа малочисленных народов

-	обеспечены дети их числа коренных малочисленных народов, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах, обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундрах, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта.

-	организованы проведение праздников День оленевода, День рыбака, День реки в Туруханском районе, обеспечение участия лиц из числа малочисленных народов социально значимых мероприятиях малочисленных народов межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня.

Оценка эффективности по критериям  приведена в приложении № 4,5,6  к настоящему отчету. Итоговая оценка эффективности Программы в целом составила 0,94%.

Таким образом, исходя из определения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, можно сделать вывод о высокой результативности бюджетных расходов, понесенных в результате реализации Программы.

III.	Результаты оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы предполагает определение уровня достижения установленных значений целевых показателей Программы, показателей результативности подпрограмм, включенных в Программу, конечных результатов ее реализации, а также эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы.

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный год выполняется с использованием следующих критериев:

1.	полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

2.	степень достижения целевых показателей Программы;

3.	степень достижения показателей результативности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий Программы

и предполагает расчет показателей эффективности реализации Программы, который осуществляется путем сопоставления плановых значений объема бюджетных ассигнований, целевых показателей Программы, показателей результативности подпрограмм Программы с их фактическими значениями за отчетный год.

Оценка эффективности по каждому из указанных критериев приведена в приложениях №№ 4 – 6 к настоящему отчету.

Эффективность реализации Программы по каждому из приведенных критериев признается:

- высокой, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,9;

- средней, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,8;

- удовлетворительной, в случае, если значение критерия составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы по каждому из критериев признается неудовлетворительной.

Итоговая оценка эффективности Программы приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

На основании приведенных расчетов можно заключить о высокой эффективности реализации Программы в отчетном году.

Результаты, полученные от реализации данной программы, показывают актуальность и необходимость осуществления программных мероприятий, направленных на обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района.

Данное обстоятельство является основанием для включения данной Программы в перечень программ, реализуемых в очередном году и плановом периоде.

В течение отчетного года ответственным исполнителем программы проводилась ее качественная доработка, направленная на повышение эффективности ее реализации путем корректировки входящих в программу подпрограмм, ожидаемых результатов реализации, состава и плановых значений целевых показателей и показателей результативности, состава основных мероприятий.

С учетом отмеченного выше, корректировка и уточнение параметров программы будет продолжена в 2019 году, за счет внесения изменений и дополнений в бюджет района, в том числе с учетом итогов развития социально-экономического развития территории. Кроме того, доработка программы будет осуществляться и в плановом периоде 2020 – 2021 годов.

Руководитель управления 						 А.А. Игнатенко

Самойлова Людмила Валерьевна

8 (39190) 45-368