Приложение № 1

к муниципальной программе Туруханского района

«Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»

- Подпрограмма 1

- «Благоустройство сельских населенных пунктов»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Благоустройство сельских населенных пунктов (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Туруханского района | Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района (далее - Программа) |
| Исполнитель Подпрограммы | Территориальное управление администрации Туруханского района; Управление ЖКХ и строительства администрации Туруханского района. |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий Подпрограммы | Территориальное управление администрации Туруханского района; Управление ЖКХ и строительства администрации Туруханского района |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цель Подпрограммы: Совершенствование системы благоустройства населенных пунктов, расположенных на межселенной территории Туруханского района. Задачи Подпрограммы: Повысить уровень и качество жизни сельского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в 12 населенных пунктах, расположенных на межселенной территории Туруханского района. |
| Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы | Снижение потребления электроэнергии для нужд уличного освещения, в связи с установкой энергосберегающих ламп и приборов учета Увеличение количества элементов озеленения; Организация и содержание мест захоронения; Отсутствие жалоб от населения связанных с благоустройством населенных пунктов. Показатели результативности представлены в приложении № 1 к Подпрограмме. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2030 годы |
| - Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 453 649,678 тыс. рублей, из них: Отчет: 2014 год – 6 993,261 тыс. рублей; 2015 год – 5 818,824 тыс. рублей; 2016 год – 9 795,414 тыс. рублей; 2017 год –28 530,620 тыс. рублей; 2018 год – 31 506,313 тыс. рублей; 2019 год – 29 554,654 тыс. рублей, 2020 год – 21 788,856 тыс. рублей; 2021 год – 47 543,295 тыс. рублей; 2022 год –72 891,056 тыс. рублей; 2023 год – 80 634,615 тыс. рублей; Бюджетные ассигнования: 2024 год –49 974,872 тыс. рублей; 2025 год – 34 308,949 тыс. рублей, 2026год – 34 308,949 тыс. рублей, из средств районного бюджета – 444 969,775 тыс. рублей, из них: Отчет: 2014 год – 6 993,261 тыс. рублей 2015 год – 5 818,824 тыс. рублей 2016 год – 9 495,414 тыс. рублей 2017 год – 28 530,620 тыс. рублей 2018 год – 28 065,510 тыс. рублей 2019 год – 27 087,554 тыс. рублей 2020 год - 21 788,856 тыс. рублей 2021 год - 47 543,295 тыс. рублей 2022 год - 72 891,056 тыс. рублей 2023 год - 78 159,915 тыс. рублей Бюджетные ассигнования: 2024 год - 49 974,872 тыс. рублей 2025 год - 34 308,949 тыс. рублей 2026 год - 34 308,949 тыс. рублей из средств краевого бюджета – 8 382,603 тыс. рублей, из них: Отчет: 2018 год – 3 440,803 тыс. рублей 2019 год – 2 467,100 тыс. рублей 2023 год – 2 474,700 тыс. рублей Бюджетные ассигнования: 2024 год – 0,000 тыс. рублей 2025 год – 0,000 тыс. рублей 2026 год – 0,000 тыс. рублей |

2. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами Подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств приведен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Система мероприятий Подпрограммы с указанием исполнителей мероприятий Подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования:

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Финансирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сумма, тыс. руб. |  |  |  | источник |
|  |  |  |  | Всего за период | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | Уличное освещение населенных пунктов находящихся на межселенной территории Туруханского района | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Постоянно в течение всего периода реализации программы | 20 977,467 | 6 992,489 | 6 992,489 | 6 992,489 | Районный бюджет |
| 2 | Озеленение | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Постоянно в течение всего периода реализации программы | 0 | 0 | 0 | 0 | Районный бюджет |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения; | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Постоянно в течение всего периода реализации программы | 2000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | Районный бюджет |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству в сельских населенных пунктах Туруханского района; | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Постоянно в течение всего периода реализации программы | 95 615,303 | 40 982,383 | 27 316,460 | 27 316,46 | Районный бюджет |

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в рамках муниципально - частного партнерства, а также за счет средств внебюджетных фондов не планируется.

3. Механизм реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета и средств безвозмездных пожертвований от некоммерческого партнерства «Туруханское промысловое хозяйство».

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является территориальное управление администрации Туруханского района.

Отбор исполнителей мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком и исполнителями программных мероприятий.

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляемых на благоустройство населенных пунктов не предусмотрен.

4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управлением Подпрограммой и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляет территориальное управление администрации Туруханского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, осуществляет Финансовое управление администрации Туруханского района и Контрольно-ревизионная комиссия Туруханского района.

Получатели бюджетных средств с функциями муниципального заказчика представляют ответственному исполнителю Программы информацию о ходе реализации Подпрограммы и отчет об использовании бюджетных средств на мероприятия Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы предоставляют информацию об исполнении Подпрограммы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы ответственному исполнителю Программы.