АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.07.2019                                      с. Туруханск                                        № 622 -п

Об утверждении положения об организации работы Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории муниципального образования Туруханский район

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», руководствуясь статьями 47, 48, 57 Устава муниципального образования Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить положение об организации работы Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории муниципального образования Туруханский район согласно приложению 1.

- Утвердить форму акта приемки-сдачи рекультивированных земель согласно приложению 2.

- Утвердить состав Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на территории муниципального образования Туруханский район согласно приложению 3.

- Признать утратившим силу постановление администрации Туруханского района от 11.08.2017 № 1132-п «О создании постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель на территории муниципального образования Туруханский район».

- Общему отделу администрации Туруханского района                    (Е.А. Кунстман) опубликовать настоящее постановление в                    общественно-политической газете Туруханского района «Маяк Севера» и разместить на официальном сайте муниципального образования Туруханский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на заместителя Главы Туруханского района О.С. Вершинину.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Главы Туруханского района                                                       О.И. Шереметьев

#### Приложение 1

к постановлению

администрации Туруханского района

от 19.07.2019 № 622 -п

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации работы Постоянной комиссии по вопросам рекультивации

земель на территории муниципального образования Туруханский район

1.Общие положения

1.1. Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель на территории муниципального образования Туруханский район (далее – Постоянная комиссия) создана для организации процедуры приемки (передачи) рекультивированных земель, а также для рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель.

1.2. Постоянная комиссия в своей работе руководствуется Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», нормативными правовыми актами Красноярского края и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Постоянной комиссии.

2.1. Основными задачами Постоянной комиссии являются:

1) организация и проведение приемки (передачи) рекультивированных земель;

2) рассмотрение вопросов и принятие решений о приемке (передаче) рекультивированных земель;

3) рассмотрение вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель.

2.2. Основные функции Постоянной комиссии:

1) осуществляет прием письменных уведомлений о завершении работ по рекультивации земель;

2) проводит проверку проектной и иной документации, фактически выполненных работ, их качество и соответствие предъявляемым нормативам;

3) осуществляет приемку рекультивированных земель в натуре;

4) по результатам проведенной проверки составляет акт приемки-сдачи рекультивированных земель.

3. Состав и организация деятельности Постоянной комиссии.

3.1. Деятельность Постоянной комиссии осуществляется на принципах коллегиального рассмотрения вопросов и принятия в пределах своей компетенции согласованных решений.

3.2. Постоянная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

3.3. Председатель Постоянной комиссии:

1) осуществляет общее руководство и контроль за работой Постоянной комиссии;

2) планирует работу Постоянной комиссии;

3) утверждает акт приемки-сдачи рекультивированных земель;

4) проводит заседания Постоянной комиссии;

5) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции.

3.4. В отсутствие председателя Постоянной комиссии его функции осуществляет заместитель председателя Постоянной комиссии.

3.5. Секретарь Постоянной комиссии:

1) принимает и регистрирует документы и заявления заинтересованных лиц о рассмотрении вопросов в соответствии с компетенцией Постоянной комиссии;

2) готовит заседания Постоянной комиссии и обеспечивает необходимые условия ее работы;

3) отвечает за учет и сохранность документов;

4) извещает членов Постоянной комиссии, а также заявителей о времени и месте проведения заседания;

5) осуществляет иные полномочия.

3.6. Заседания Постоянной комиссии проводятся по мере необходимости рассмотрения поступившего уведомления о завершении работ по рекультивации земель, но не позднее одного месяца с даты его поступления.

3.7. Решение принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Постоянной комиссии (в случае его отсутствия заместителя Постоянной комиссии).

4. Права и полномочия Постоянной комиссии.

4.1. При приемке рекультивированных земельных участков Постоянная комиссия, проверяет:

- соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;

- качество планировочных работ;

- мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;

- наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его хранения;

- полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего целевого использования рекультивированных земель;

- качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, определенных проектом или условиями рекультивации земель (договором);

- наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов;

- наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их создание было определено проектом или условиями рекультивации нарушенных земель.

4.2. По результатам приемки рекультивированных земель Постоянная комиссия вправе продлить (сократить) срок восстановления плодородия почв (биологический этап), установленный проектом рекультивации.

4.3. При выявлении фактов порчи и уничтожения плодородного слоя почвы, невыполнения или некачественного выполнения обязательств по рекультивации нарушенных земель, несоблюдения установленных экологических и других стандартов, правил и норм при проведении работ, связанных с нарушением почвенного покрова, Постоянная комиссия обращается в соответствующие органы для привлечения юридических, должностных и физических лиц к административной и другой ответственности, установленной действующим законодательством.

5. Порядок приемки и передачи рекультивированных земель.

5.1. Приемка-передача рекультивированных земель осуществляется в месячный срок после поступления в Постоянную комиссию письменного уведомления о завершении работ по рекультивации, к которому прилагаются следующие материалы:

- копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также документов, удостоверяющих право пользования землей и недрами;

- выкопировка с плана землепользования, с нанесенными границами рекультивированных участков;

- проект рекультивации, заключение по нему государственной экологической экспертизы (при необходимости проведения государственной экологической экспертизы);

- данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и других необходимых обследований до проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, и после рекультивации нарушенных земель;

- схема расположения наблюдательных скважин и других постов наблюдения за возможной трансформацией почвенно-грунтовой толщи рекультивированных участков (гидрогеологический, инженерно-геологический мониторинг) в случае их создания;

- проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, противоэрозионные, гидротехнические и другие объекты, лесомелиоративные, агротехнические и иные мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, или актов об их приемке (проведении, испытаний);

- материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществленных контрольно-инспекционными органами или специалистами проектных организаций в порядке авторского надзора, а также информации о принятых мерах по устранению выявленных нарушений;

- сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя, подтвержденные соответствующими документами;

- отчет о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы по форме № 2-ТП (рекультивация) за весь период проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на сдаваемом участке;

- акт о рекультивации земель, подписанный лицом, обеспечившим проведение рекультивации, с указанием сведений о проведенных работах по рекультивации земель, консервации земель, а также данные о состоянии земель, на которых проведена их рекультивация, консервация, в том числе о физических, химических и биологических показателях состояния почвы, определенных по итогам проведения измерений, исследований, сведения о соответствии таких показателей установленным требованиям.

Обязательным приложением к акту являются:

копии договоров с подрядными и проектными организациями в случае, если работы по рекультивации земель, консервации земель выполнены такими организациями полностью или частично, а также акты приемки выполненных работ;

финансовые документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования и материально-технических средств.

5.2. Перечень указанных материалов уточняется и дополняется Постоянной комиссией в зависимости от характера нарушенных земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.

5.3 При проведении выезда на место возможно осуществление фото- и (или) видеосъемки и в указанном случае фото- и видеоматериалы прилагаются к акту приемки-сдачи рекультивированных земель.

5.4. В случае неявки представителей сторон, сдающих рекультивированные земли, при наличии сведений о их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда на место приемка земель может быть осуществлена в их отсутствие.

5.5. Лица, включенные в состав Постоянной комиссии, информируются через соответствующие средства связи (телеграммой, телефонограммой, факсом, электронная почта и т.п.) не позднее чем за 5 дней до приемки-сдачи рекультивированных земель в натуре.

5.6. Объект считается принятым после утверждения председателем (заместителем председателя) Постоянной комиссии акта приемки-сдачи рекультивированных земель.

#### Приложение 2

к постановлению

администрации Туруханского района

от 19.07.2019 № 622 -п

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

(личная подпись)                          (инициалы и фамилия)

«____» __________________ _______г.

(дата утверждения)

АКТ

приема-передачи рекультивированных земель, земельных участков с кадастровыми номерами №

«        »                              г.

Основание: извещения о завершении работ по рекультивации земель _________________________________ от _____________№ _____________.

(наименование физического или юридического лица)

Составлен комиссией в составе:

1._________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

2._________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

3._________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

4._________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

5._________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

6._________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

Присутствовали:

1._________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

2._________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

3._________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

В период с ___.___.______ г. по ___.___.______ г. комиссия рассмотрела представленные ____________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия лица, представившего материалы и документы)

материалы и документы:

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты, представленных материалов/документов)

осмотрела рекультивированный земельный участок в натуре

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес, кадастровый номер земельного участка)

площадью _______ га после проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, произвела необходимые контрольный осмотр.

Комиссией установлено:

1) в период с ___.___.___ г. по ___.___.___ г. выполнены следующие работы:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(виды, объем и стоимость работ)

2) работы выполнены в соответствии / не в соответствии с утвержденными проектными материалами (в случае отступлений от утвержденных проектных материалов указать их причины, кем и когда согласовывались допущенные отступления)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

3) рекультивированный земельный участок пригоден / не пригоден для использования (в случае признания земельного участка непригодным для использования, указать причины)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Комиссия решила:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт составлен в 2 экземплярах: первый экземпляр - остается на хранении у секретаря Постоянной комиссии, второй - направляется лицу, выполнившему работы по рекультивации земель.

Члены комиссии:

__________________       ____________________       ___________________

(должность)                                            (подпись)                                            (инициалы и фамилия)

__________________       ____________________       ___________________

(должность)                                            (подпись)                                            (инициалы и фамилия)

__________________       ____________________       ___________________

(должность)                                            (подпись)                                            (инициалы и фамилия)

__________________       ____________________       ___________________

(должность)                                            (подпись)                                            (инициалы и фамилия)

__________________       ____________________       ___________________

(должность)                                            (подпись)                                            (инициалы и фамилия)

__________________       ____________________       ___________________

(должность)                                            (подпись)                                            (инициалы и фамилия)

С актом ознакомлены:

__________________       ____________________       ___________________

(должность, юридическое лицо)                          (подпись)                                            (инициалы и фамилия)

__________________       ____________________       ___________________

(должность, юридическое лицо)                          (подпись)                                            (инициалы и фамилия)

Приложение 3

к постановлению

администрации Туруханского района

от 19.07.2019 № 622 -п

## СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО

## ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН

| Вершинина Оксана Сергеевна | Заместитель Главы Туруханского района - председатель комиссии |
| --- | --- |
| Ковалева Анна Александровна | Руководитель управления по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района - заместитель председателя комиссии |
| Буцких Марина Александровна | Ведущий специалист управления по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района - секретарь |
| Члены комиссии: |  |
| Агапов Александр Михайлович | Руководитель Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Ахматьянова Нина Константиновна | Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений в управлении по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района |
| Ермаков Николай Петрович | Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Игнатенко Александр Александрович | Руководитель Территориального Управления администрации Туруханского района (по согласованию) |
| Кришталюк Альбина Калимулловна | Глава п. Светлогорск (по согласованию) |
| Микула Александр Евгеньевич | Глава Туруханского сельсовета (по согласованию) |
| Нетребко Виталий Анатольевич | Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю (по согласованию) |
| Никитин Евгений Владимирович | Глава г. Игарка (по согласованию) |
| Опарина Полина Георгиевна | Глава Зотинского сельсовета (по согласованию) |
| Пшеничников Михаил Петрович | Глава Вороговского сельсовета (по согласованию) |
| Соколов Виктор Геннадьевич | Глава Борского сельсовета (по согласованию) |
| Халюзова Ирина Валентиновна | Исполняющая обязанности начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Туруханском районе (по согласованию) |
| Храбрых Александр Иванович | Начальник Туруханского районного отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию) |
| Шляхов Николай Павлович | Глава Верхнеимбатского сельсовета (по согласованию) |
| Щепко Юрий Петрович | Руководитель Краевого государственного бюджетного учреждения «Туруханское лесничество» (по согласованию) |